广州市公安局花都区分局第五期视频建设项目专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《广州市信息化安全与管理职能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》部署，在2020年底前，以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线，以“一核三轴两体系”为主体，构建广州市新型智能化视频系统架构。以视频资源云为核心枢纽，依托公安网、电子政务外网、互联网，面向社会治安、城市管理、公共服务等领域提供多元化应用支撑，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设目标。

（二）项目实施概况

1.资金使用情况

项目预算资金1,447.99万元，实际支出239.79万元，支付率16.56%。另于2019年12月25日申请财政直接支付930.07万元，12月申请零余额账户支付230.82万元，截至评价基准日未支出，合计申请支付金额1,400.67万元。

2.项目实施情况

根据广州市下达计划任务及项目立项申报情况，广州市公安局花都区分局具体负责实施“广州市公安局花都区分局高清视频图像采集点及治安卡口系统建设采购项目”“门禁视频管理系统建设项目”“花都区分局智能视频立体化综合应用系统建设项目”“花都区分局第五期视频建设道路交通高清视频采集点及电子警察系统建设项目”。截至2019年12月31日，“门禁视频管理系统建设项目”“花都区分局智能视频立体化综合应用系统建设项目”两个项目已完成初步验收，其余项目处在实施阶段。

（三）项目绩效目标及完成情况

根据项目年初绩效目标申报情况，项目设置绩效总目标及年度绩效目标，但总绩效指标及年度绩效指标完全一致。合计设置绩效指标9个，其中截至评价基准日已完成4个，完成率44.44%。

（四）评价结果

本次评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续性等方面实施评价，项目绩效评价等级为“良”。

二、主要绩效

（一）加强治安防控，提升社会治理能力

2019年区第五期视频建设工作接入视频云平台的监控数量为1,410路。依据广州市视频运维管理平台的数据，目前花都区第五期视频建设中的视频图像完好率97.67%。实现运用视频系统破案率78%，交通事故死亡人数下降率5.75%。有效地服务于城市管理，提升社会治理能力。

（二）降低运营维护成本，提高财政资金利用率

项目主体建设采用租赁的方式能够有效地节约成本。同时采用服务外包的形式，由运维公司提供专业服务，能够有效地节约人力资源成本，提高运维效率。

三、存在问题

（一）项目前期工作存在部分瑕疵，影响项目实施效率

项目前期规划科学、可行，但在项目具体实施过程中，部分前期工作的进行存在瑕疵，导致项目实施延期，影响项目实施进度。具体表现在部门之间沟通协作机制不够完善，存在部分规划选点难以落地实施的情况，影响项目施工效率。

（二）项目实施过程存在延迟，未能严格按照合同工期完成项目建设工作

项目实施存在延期现象，如广州市公安局花都区分局高清视频图像采集点及治安卡口系统建设采购项目，未能按合同工期完成项目建设工作，影响项目实施效率。

（三）财务管理规范性不足，资金支出率过低

项目财务管理规范性不足，一是存在未能及时按合同支付的情况，导致资金支出率过低，同时未能及时申报预算调整，影响财政资金使用效益。二是资金使用与预算内容存在部分不相符情况。

（四）个别效益指标未实现预期目标，设备使用率有待提高

部分设备尚未实现联网操作，导致部分项目效益指标未能实现预期值。部分点位难以发挥效益，导致效益指标中运用视频系统破案率、交通管理能力、应急事件指挥调度处置、城市现代化管理水平未能达到年初目标值。

四、相关建议

（一）重视多部门联动，降低其他因素对项目实施进度的影响

建立有效的多部门联动机制，提高沟通的及时性和有效性。一是重视社会治安视频监控系统建设工作领导小组的作用，对于项目选点、道路施工、市政管网建设等可能影响到项目施工的项目及时进行沟通。二是建立有效的沟通反馈机制，对于项目选点通过公函的方式与规划、代建、电力、城管、水务等部门及时沟通。

（二）加强监督核查，及时督促施工方进行整改

加强监督核查，督促施工方严格按合同施工，加快项目实施进度。一是重视发挥监理作用。二是重视落实整改，针对监理方提出的问题及时督促施工方进行限期整改，并及时进行复查，共同推进项目正常开展和有序发展。

（三）规范财务管理，提高资金使用效益

一是加强财务和业务部门的沟通，增加风险防范措施，避免项目实施过程中出现实际资金支出与财务明细不符等问题。二是加大资金监管力度，落实项目资金使用情况，根据财政资金管理的相关要求，进一步完善财务管理制度。三是加强单位自查。

（四）落实运维期间管理工作，提高设备利用率

一是注重后续管理工作，提高项目实施成效。二是对于已建设完成项目，及时申报验收，提高视频接入率，提高设备使用效益。